INFORME DE REVISIÓN

# Revisión final del Módulo 1

Resultado funcional, técnico y de calidad antes del cierre académico

Proyecto: Sistema de Gestión Integral y Atención al Cliente para Villafañe Wifi

Autores: Belazquez y Serrano

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Materia: Seminario de Integración

Versión evaluada: Módulo 1 - 02/09/2026

# 1. Dictamen ejecutivo

Resultado: El Módulo 1 está aprobado para demostración académica y continuidad del proyecto. No debe considerarse listo para producción hasta completar el endurecimiento de seguridad y el despliegue.

La revisión abarcó autenticación, permisos, clientes, planes, servicios, cuenta corriente, cuotas, pagos, base de datos, panel web, API REST, pruebas y calidad estática. El código evaluado corresponde al commit 815d13d de la rama main.

# 2. Alcance revisado

RF-01 a RF-06: gestión comercial y cuenta corriente.

RF-29 y RF-30: autenticación y permisos por subtipo y área.

Persistencia PostgreSQL y migraciones de usuarios, clientes, servicios y facturación.

Panel web con identidad visual de Villafañe Wifi y API REST autenticada.

Pruebas automatizadas y revisión estática del código.

# 3. Matriz de cumplimiento

| Req. | Evidencia funcional | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Alta integral de cliente, teléfonos y primera conexión | Cumple |
| RF-02 | Consulta, edición y baja lógica de clientes | Cumple |
| RF-03 | Búsqueda por documento, nombre, teléfono o localidad | Cumple |
| RF-04 | Catálogo de planes y asignación a servicios | Cumple |
| RF-05 | Cuenta corriente, deuda y vencimientos | Cumple |
| RF-06 | Historial de cuotas y pagos | Cumple |
| RF-29 | Inicio y cierre de sesión | Cumple |
| RF-30 | Acceso según administrador o área del empleado | Cumple |

# 4. Verificaciones ejecutadas

| Control | Cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Pruebas automatizadas | 50 pruebas | Correctas |
| Ruff | Calidad estática del backend | Sin errores |
| Migraciones | makemigrations --check --dry-run | Sin cambios pendientes |
| Django check | Configuración funcional local | Sin errores |
| PostgreSQL | Migraciones aplicadas | Correcto |
| Inspección visual | Inicio de sesión y panel | Correcto |

# 5. Hallazgos de la revisión

## 5.1 Fortalezas

Separación modular por capacidades del negocio.

Lógica centralizada en servicios de aplicación orientados a objetos.

Nombres propios, mensajes y documentación mayormente en español.

Bajas lógicas y restricciones que preservan la historia comercial.

Cuenta corriente calculada sin almacenar saldos redundantes.

Misma matriz de acceso aplicada en panel y API.

## 5.2 Pendientes para producción

| Prioridad | Acción pendiente |
| --- | --- |
| Alta | Configurar DEBUG=False y una DJANGO_SECRET_KEY exclusiva del entorno. |
| Alta | Forzar HTTPS y habilitar cookies seguras de sesión y CSRF. |
| Media | Definir HSTS cuando el dominio y certificado estén estabilizados. |
| Media | Configurar copias de seguridad y restauración de PostgreSQL. |
| Media | Agregar integración continua para ejecutar pruebas en cada cambio. |
| Baja | Automatizar la generación mensual de cuotas mediante Celery. |

# 6. Coherencia de datos y diagramas

La especialización Usuario-Empleado-Administrador está implementada con clave compartida: id_usuario es simultáneamente PK y FK en los subtipos. El DER lógico debe reflejar esta decisión. Las claves principales creadas por Django se llaman id en las tablas principales; el informe académico puede usar nombres semánticos si mantiene una correspondencia explícita.

Importante: La cuota no almacena estado ni saldo. Ambos valores se derivan de la fecha de vencimiento y del pago asociado.

# 7. Límites del cierre

No forman parte de este cierre las conversaciones, mensajes, WhatsApp, IA, comprobantes, OCR, tickets, reportes avanzados ni despliegue productivo. Esos componentes permanecen como módulos futuros.

# 8. Lista de aceptación

El código está versionado y publicado en la rama main.

La base de datos se crea mediante migraciones reproducibles.

Las operaciones del Módulo 1 están disponibles en panel y API.

Los permisos bloquean operaciones no autorizadas.

Las pruebas y el análisis estático finalizan correctamente.

Los pendientes están identificados y no se confunden con funcionalidades terminadas.