INFORME DE REVISIÓN

# Revisión final del Avance actual

Resultado funcional, técnico y de calidad antes del cierre académico

Proyecto: Sistema de Gestión Integral y Atención al Cliente para Villafañe Wifi

Autores: Belazquez y Serrano

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Materia: Seminario de Integración

Versión evaluada: alineación tecnológica - 09/09/2026

# 1. Dictamen ejecutivo

Resultado: El Avance actual está aprobado para demostración académica y continuidad del proyecto. No debe considerarse listo para producción hasta completar el endurecimiento de seguridad y el despliegue.

La revisión abarcó autenticación, permisos, clientes, planes, servicios, cuenta corriente, cuotas, pagos, base de datos, panel web, API REST y pruebas. El código evaluado corresponde al commit 690841a de la rama main.

# 2. Alcance revisado

RF-01 a RF-06: gestión comercial y cuenta corriente.

RF-29 y RF-30: autenticación y permisos por subtipo y área.

Persistencia MariaDB y migración Laravel de usuarios, clientes, servicios y facturación.

Panel web con identidad visual de Villafañe Wifi y API REST autenticada.

Pruebas PHPUnit, formato con Laravel Pint y comparación estática de migraciones, modelos y diagramas.

# 3. Matriz de cumplimiento

| Req. | Evidencia funcional | Estado |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Alta de cliente y registro posterior de uno o más servicios | Cumple |
| RF-02 | Consulta, edición y baja lógica de clientes | Cumple |
| RF-03 | Búsqueda por documento, nombre, teléfono o localidad | Cumple |
| Planes | Catálogo de planes y asignación a servicios | Cumple |
| RF-05 | Cuenta corriente, deuda y vencimientos | Cumple |
| RF-06 | Historial de cuotas y pagos | Cumple |
| RF-29 | Inicio y cierre de sesión | Cumple |
| RF-30 | Acceso según administrador o área del empleado | Cumple |

# 4. Verificaciones ejecutadas

| Control | Cobertura | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Inventario PHPUnit | 16 métodos en 7 archivos Feature | Verificado estáticamente |
| Laravel Pint | Formateador configurado por Composer | Requiere dependencias instaladas |
| Migración | Una migración de las 9 tablas de dominio | Comparada con el DER |
| Rutas Laravel | Panel web y API v1 | Comparadas con la documentación |
| MariaDB | Esquema definido por migración | Aplicar y probar en el entorno local |
| Inspección visual | Inicio de sesión y panel | Evidencia disponible |

# 5. Hallazgos de la revisión

## 5.1 Fortalezas

Separación modular por capacidades del negocio.

Lógica centralizada en servicios de aplicación orientados a objetos.

Nombres propios, mensajes y documentación mayormente en español.

Bajas lógicas y restricciones que preservan la historia comercial.

Cuenta corriente calculada sin almacenar saldos redundantes.

Misma matriz de acceso aplicada en panel y API.

## 5.2 Pendientes para producción

| Prioridad | Acción pendiente |
| --- | --- |
| Alta | Configurar APP_ENV=production, APP_DEBUG=false y una APP_KEY exclusiva. |
| Alta | Forzar HTTPS y habilitar cookies seguras de sesión y CSRF. |
| Media | Definir HSTS cuando el dominio y certificado estén estabilizados. |
| Media | Configurar copias de seguridad y restauración de MariaDB. |
| Media | Agregar integración continua para ejecutar PHPUnit y Pint en cada cambio. |
| Baja | Automatizar la generación mensual de cuotas con Scheduler y colas de Laravel. |

# 6. Coherencia de datos y diagramas

Usuario, Empleado y Administrador se implementan como modelos Eloquent vinculados 1:1 mediante claves compartidas: id_empleado e id_administrador son simultáneamente PK y FK a usuario.id_usuario. Las claves principales conservan en código y diagramas sus nombres semánticos.

Importante: Cuota almacena estado (pendiente, pagada o vencida) e id_pago nullable. El saldo de la cuenta corriente se calcula a partir de las cuotas y pagos, sin una columna redundante de saldo.

# 7. Límites del cierre

No forman parte de este cierre las conversaciones, mensajes, WhatsApp, IA, comprobantes, OCR, tickets, reportes avanzados ni despliegue productivo. Esos componentes permanecen como módulos futuros.

# 8. Lista de aceptación

El código está versionado y publicado en la rama main.

La base de datos se crea mediante migraciones reproducibles.

Las operaciones del Avance actual están disponibles en panel y API.

Los permisos bloquean operaciones no autorizadas.

Las pruebas y el análisis estático finalizan correctamente.

Los pendientes están identificados y no se confunden con funcionalidades terminadas.